Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombres estudiantes | Cristóbal Barros, Diego Silva y Agustín Valenzuela. |
| --- | --- |
| Rut respectivamente | 21.234.519-9, 20.846.273-3 y 20.721.973-8. |
| Carrera | Ingeniería en informática. |
| Sede | Maipú. |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | CaninosLook. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis y Planificación de Requerimientos Informáticos, Gestión de Proyectos Informáticos, Programación de Software, Inteligencia de Negocios, Análisis y Desarrollo de Modelos de Datos, Arquitectura de Software, Calidad de Software. |
| Competencias | - Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Resolver vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto CaninosLook busca dar respuesta a la problemática que enfrenta una emprendedora de peluquería canina en la comuna de Maipú, Santiago de Chile, quien actualmente gestiona todo su negocio de manera manual. Clara Cubillos se encarga por sí misma de todas las labores del emprendimiento, desde la atención y cuidado de las mascotas hasta la coordinación de citas, comunicación con clientes, compra de insumos y cobro de los servicios, utilizando su celular solo para funciones básicas. Esta situación genera una alta carga de trabajo, poca organización en la agenda y limitaciones en la comunicación con sus clientes. La relevancia del proyecto para el campo laboral de la informática radica en que aborda un caso real de digitalización de un emprendimiento local, aplicando competencias como análisis de requerimientos, programación, gestión de proyectos y calidad de software. El aporte de valor de este proyecto se traduce en la optimización de procesos, la mejora en la comunicación con clientes y la profesionalización del servicio, al mismo tiempo que nos permite como estudiantes aplicar nuestras competencias en un entorno real y vinculado al futuro laboral. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una aplicación web responsiva que permita automatizar y optimizar la gestión de la peluquería canina. La solución se centrará en una agenda virtual automática que cubra todo el ciclo de atención: reserva de citas, recordatorios, comunicación con clientes y cálculo de cobros. Además, se incorporarán funcionalidades adicionales como anotaciones, agendas predefinidas y la posibilidad de extender el sistema con nuevas herramientas según las necesidades que surjan. De esta manera, se espera reducir la carga operativa de la emprendedora, otorgándole más tiempo disponible y un manejo más profesional de su negocio. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto CaninosLook se vincula directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que en su desarrollo se aplican de forma práctica varias de las competencias profesionales definidas: Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos: la solución parte de un levantamiento de requerimientos del negocio de peluquería canina, analizando sus procesos actuales y proponiendo una aplicación web que responda a esas necesidades reales. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica: se diseña la estructura general del sistema, definiendo módulos, componentes, interacciones y seguridad, de acuerdo con estándares de la industria. Gestionar proyectos informáticos: se aplica gestión en la planificación, asignación de recursos, seguimiento de avances y toma de decisiones, coordinando el desarrollo como si fuese un proyecto empresarial. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas de sistematización: se implementan metodologías y buenas prácticas de desarrollo y mantenimiento de software, asegurando que el producto cumpla los objetivos planteados. Construir programas y rutinas de variada complejidad: se desarrolla la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la conexión con la base de datos, utilizando tecnologías actuales y buenas prácticas de codificación. Construir modelos de datos y programar rutinas de manipulación de información: se diseña y gestiona la base de datos que soporta la aplicación, con modelos escalables y consultas que permiten administrar clientes, citas y servicios. Implementar soluciones sistémicas integrales: el sistema propuesto automatiza y optimiza procesos de negocio como la reserva de horas, la comunicación con clientes y el cálculo de cobros. Resolver vulnerabilidades y realizar pruebas de certificación: se contemplan medidas de seguridad y pruebas de validación para asegurar que el software cumple con estándares de calidad y buenas prácticas de la industria. De esta manera, el proyecto es plenamente pertinente con el perfil de egreso, ya que nos permite aplicar de forma integrada las competencias propias de nuestra formación profesional, en un caso real que refleja los desafíos del campo laboral. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona directamente con nuestros intereses profesionales en el ámbito de la informática y las tecnologías de la información. Nos interesa participar en proyectos que apliquen la transformación digital en pequeñas y medianas empresas, desarrollando soluciones que tengan un impacto real en la gestión y en la vida de las personas. Asimismo, también aspiramos a desenvolvernos en grandes empresas que ya se encuentran digitalmente transformadas, contribuyendo a optimizar procesos, integrar nuevas tecnologías y enfrentar desafíos de mayor escala. Al realizar este proyecto, podemos ejercitar múltiples roles profesionales —analista, programador (full-stack), gestor de proyectos, administrador de datos, entre otros—, lo que contribuye a un desarrollo integral de nuestras habilidades. Asimismo, nos prepara para enfrentar desafíos similares en la industria, fortaleciendo nuestro perfil como futuros egresados y aumentando nuestra empleabilidad en el campo laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto CaninosLook es factible de desarrollar dentro del marco de la asignatura, considerando el tiempo disponible, los recursos tecnológicos requeridos y los conocimientos adquiridos en la carrera. En cuanto al tiempo, las 18 semanas del semestre permiten organizar las etapas de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación, con una distribución planificada que asegura cumplir con los plazos establecidos. Respecto a los materiales, cada integrante del equipo dispone de un notebook de mediano a buen rendimiento, acceso a internet y herramientas gratuitas como GitHub, Django, Bootstrap y MySQL, además, hay que considerar un servidor VPN económico y la integración de una pasarela de pagos (Webpay Plus u otra alternativa) y/o otra herramienta para verificar pagos como pueden ser Apis para evitar comisiones. Todo lo anterior permite trabajar sin incurrir en costos significativos. Entre los factores que facilitan el desarrollo se encuentran la disposición de la emprendedora para colaborar en el levantamiento de requerimientos, la experiencia previa con algunas tecnologías y la organización del trabajo en equipo. Como posibles dificultades, destacan la integración de la pasarela de pagos o la configuración del servidor, que se mitigarán mediante investigación, pruebas tempranas y apoyo en documentación oficial. En conclusión, el proyecto es viable en tiempo, recursos y alcance, garantizando la entrega de una solución funcional y de calidad dentro del semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web responsiva que digitalice y optimice la gestión de una peluquería canina, mejorando la organización interna, la comunicación con clientes y la calidad del servicio. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y analizar los requerimientos del negocio junto a la emprendedora. - Diseñar la interfaz UX/UI en formato responsivo, la arquitectura del sistema y los modelos de datos. - Implementar agenda en línea con disponibilidad en tiempo real, recordatorios automáticos y notificaciones inteligentes para incentivar la recurrencia de servicios. - Desarrollar el registro de clientes, mascotas y servicios, incluyendo observaciones clínicas y alertas de alergias. - Integrar notificaciones vía WhatsApp u otro medio y/o llamadas Bot, para informar a los clientes cuando sus mascotas estén listas para retiro, continuando los avisos hasta recibir confirmación. - Incorporar opciones de pago en línea mediante WebPay en ambiente de prueba y/o registro manual de pagos, incluyendo la verificación de cada transacción para asegurar la correcta facturación de los servicios. - Construir un panel administrativo para gestionar citas, clientes, servicios y reportes básicos. - Registrar y gestionar observaciones de cada sesión en el panel administrativo, incluyendo información sobre comportamiento, salud y cuidados especiales de las mascotas. - Aplicar buenas prácticas de desarrollo, seguridad y pruebas de calidad durante el ciclo de vida del software. - Documentar de manera concisa el desarrollo del sistema, incluyendo diseño, funcionalidades y pruebas, como referencia para el equipo y guía de uso para la emprendedora - Desplegar lo antes posible un MVP en un servidor en la nube tipo VPS para ganar experiencia en entornos reales y validar el funcionamiento del sistema. - Configurar mecanismos de respaldo periódico y recuperación de la base de datos, asegurando la continuidad del sistema y la protección de la información de clientes y mascotas. - Aplicar medidas de seguridad basadas en OWASP, incluyendo cifrado de datos sensibles en reposo y en tránsito, control de accesos por roles y prevención de vulnerabilidades comunes (ej. SQL Injection, XSS, etc.) mediante validación de entradas. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil tipo Scrum, permitiendo planificar, ejecutar y evaluar las distintas etapas de manera iterativa. Esto facilita la colaboración, el seguimiento del progreso y la entrega temprana de prototipos funcionales, ajustándose a cambios y retroalimentación continua. La metodología es adecuada para proyectos de desarrollo de software, ya que promueve la mejora continua y la entrega incremental de valor al cliente. Enfoque y Sprints - Scrum con sprints quincenales: 9 sprints ≈ 18 semanas. - Eventos principales: planificación de sprint, reuniones diarias (dailies), revisión (review) y retrospectiva. - Artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento de producto. Etapas y métodos de trabajo (Iterativo, no lineal) - Descubrimiento - Entrevistas rápidas con la emprendedora y análisis del mapa de procesos. - Definición del alcance del MVP y funcionalidades complementarias. - Diseño UX/UI - Creación de wireframes y prototipos iterativos de baja fidelidad. - b. Validación de la interfaz con la emprendedora para asegurar usabilidad y comprensión de las funcionalidades. - Desarrollo e Implementación - Arquitectura modular: front-end, API REST y base de datos. - Integración de servicios: agenda automática, notificaciones y WebPay y/o registro manual de pagos. - QA y Seguridad - Pruebas automatizadas y checklist de buenas prácticas de seguridad (OWASP básico). - Revisión por pares (pull requests) para garantizar calidad de código y seguridad. - Despliegue - Configuración del entorno de desarrollo, staging y producción en un servidor en la nube (VPS). - Despliegue del MVP funcional para pruebas y validación por parte de la emprendedora. - Cierre - Elaboración de documentación concisa sobre diseño, funcionalidades y pruebas. - Handoff al cliente, entrega de la versión final del sistema con las funcionalidades principales implementadas y documentadas, listo para uso de la emprendedora. Roles y responsabilidades del equipo - Diego Silva: Product Owner (PO) – Define visión del proyecto, prioriza backlog y gestiona stakeholders. - Cristóbal Barros: Scrum Master (SM) – Facilita eventos, remueve impedimentos y promueve la mejora continua. - Agustín Valenzuela: Líder Técnico / Developer Full-stack – Define arquitectura, guía en buenas prácticas de codificación e integra servicios. - Equipo: Analista de Requerimientos – Levanta información, define necesidades y prioriza funcionalidades. - Equipo: Diseñador UX/UI – Crea interfaces responsivas y realiza pruebas de usabilidad. - Equipo: QA / Tester – Ejecuta pruebas, verifica seguridad y valida funcionalidades. Esta metodología garantiza que el equipo trabaje de manera organizada, que cada integrante tenga responsabilidades claras y que el proyecto avance de forma iterativa, entregando valor real desde las primeras semanas y asegurando la calidad del producto final.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio en GitHub | Creación de un repositorio en GitHub para alojar el evidencias, código fuente, documentación técnica y control de versiones. | Garantiza trazabilidad, control colaborativo y registro del progreso del desarrollo. |
| Avance | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT (Español).docx | Documento de definición inicial del proyecto, con objetivos, contexto y plan de trabajo. | Formaliza la definición del proyecto y permite validación por parte del docente. |
| Avance | Diagramas de arquitectura y procesos (Casos de Uso + BPMN) | Diagramas que representan la arquitectura funcional del sistema mediante Casos de Uso y modelan los principales flujos de negocio de la peluquería canina utilizando BPMN. | Permiten visualizar de manera comprensible las funcionalidades del sistema y los procesos asociados, facilitando la validación con la usuaria final y sirviendo como guía técnica para el equipo de desarrollo. |
| Avance | Wireframes y prototipos iniciales | Diseño preliminar y simple de la interfaz de usuario, en baja fidelidad, mostrando las pantallas principales (agenda y panel administrativo) con la paleta de colores del logo de la empresa. | Permite validar de manera rápida la disposición de elementos y la experiencia de usuario, sirviendo como guía visual para el desarrollo y para que la emprendedora comprenda la estructura básica de la aplicación. |
| Avance | Plan de Sprint Backlog | Documento o tablero de tareas (Trello/Jira) con las actividades planificadas en los primeros sprints. | Hace visible la metodología ágil aplicada y el control del progreso. |
| Final | 2.4_GuiaEstudiante_Fase 2_DesarrolloProyecto APT (Español).docx | Documento intermedio que detalla el desarrollo y avances alcanzados. | Evidencia del cumplimiento parcial de objetivos y del progreso del sistema. |
| Final | Sistema web “Caninos Look” (MVP funcional) | Plataforma desplegada en un servidor en la nube con agenda, gestión de clientes y validación de pagos. | Producto principal del proyecto, evidencia tangible del aprendizaje y aplicación práctica. |
| Final | Manual de usuario | Documento breve que explica el uso básico del sistema para la emprendedora. | Facilita la adopción de la solución por parte de la usuaria final. |
| Final | 2.6_GuiaEstudiante_Fase 2_Informe Final Proyecto APT (Español).docx | Documento final del proyecto con resultados, conclusiones y reflexiones. | Resume el proceso completo, evidenciando el cumplimiento de objetivos y aprendizajes. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando procesos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistas rápidas con la emprendedora y análisis del flujo de trabajo actual. | Documentos de apoyo, herramientas BPMN, reuniones virtuales/presenciales | 2 semanas | Equipo (los 3) | Puede dificultar la disponibilidad horaria de la emprendedora. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición de alcance y backlog inicial | Identificación de funcionalidades principales (MVP) y tareas complementarias, priorizadas en el backlog. | GitHub Projects, reuniones de equipo | 2 semanas | Diego Silva (PO) | Requiere claridad para evitar cambios constantes. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica | Modelado de procesos y casos de uso | Elaboración de diagramas BPMN y casos de uso como base para el diseño del sistema. | Lucidchart, Draw.io, Bizagi, StarUML. | 2 semanas | Equipo | Validación temprana con la emprendedora facilita ajustes. |
| Construir modelos de datos | Diseño de base de datos | Definición de entidades, relaciones y restricciones en MySQL. | MySQL Workbench, GitHub | 1 semana | Agustín Valenzuela | Riesgo de retrabajo si cambian requerimientos. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del MVP inicial | Implementación de agenda, gestión de clientes y observaciones en Django + Bootstrap. | Django, Bootstrap, MySQL, GitHub | 6 semanas | Agustín Valenzuela + Equipo | Aprendizaje técnico en integración puede retrasar avances. |
| Implementar soluciones sistémicas integrales | Integración de pagos en línea | Configuración de WebPay en ambiente de prueba y opción de registro manual. | SDK WebPay, documentación Transbank | 2 semanas | Agustín Valenzuela | Posibles dificultades con la documentación técnica de Transbank. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad | Desarrollo de notificaciones automáticas | Implementación de mensajes y recordatorios automáticos activados por la aplicación. | Django, librerías de notificaciones, API WhatsApp/Email | 2 semanas | Equipo | Puede requerir librerías adicionales no previstas. |
| Resolver vulnerabilidades sistémicas | Pruebas de seguridad y calidad | Aplicación de checklist OWASP básico y pruebas de usabilidad con la emprendedora. | OWASP checklist, GitHub | 2 semanas | Cristóbal Barros (QA) | Falta de experiencia previa en pruebas automatizadas. |
| Administrar la configuración de ambientes | Despliegue en servidor VPS | Configuración de entornos dev, stage y prod en servidor en la nube. | VPS contratado, GitHub Actions (CI/CD) | 2 semanas | Agustín Valenzuela | Riesgo técnico por falta de experiencia previa en VPS. |
| Realizar pruebas de certificación | Validación final del sistema | Pruebas de aceptación con la emprendedora, validación de pagos y agenda. | Emprendedora + manual de usuario | 1 semana | Equipo | La emprendedora puede sugerir cambios de último minuto. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentar y presentar proyecto | Elaboración de documentación concisa y presentación final del sistema. | PowerPoint, GitHub, informe final | 3 semanas | Equipo | Requiere coordinación para dividir tareas de presentación. |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Entrevistas rápidas con la emprendedora y análisis del flujo de trabajo actual. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de funcionalidades principales (MVP) y tareas complementarias, priorizadas en el backlog. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de diagramas BPMN y casos de uso como base para el diseño del sistema. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definición de entidades, relaciones y restricciones en MySQL. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de agenda, gestión de clientes y observaciones en Django + Bootstrap. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de WebPay en ambiente de prueba y opción de registro manual. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de mensajes y recordatorios automáticos activados por la aplicación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de checklist OWASP básico y pruebas de usabilidad con la emprendedora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entornos dev, stage y prod en servidor en la nube. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación con la emprendedora, validación de pagos y agenda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de documentación concisa y presentación final del sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.