|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Aunque aún no cuento con el diseño arquitectónico completo, priorice el núcleo del sistema: automatizar reservas y afianzar el uso de nuestras herramientas. La experiencia previa con Django, MySQL y GitHub facilitó el avance, pese a una breve curva de reactivación por falta de práctica. MySQL Workbench ha sido clave para modelar datos, crear scripts y sincronizar la base de datos. Además, la participación del Product Owner, en contacto directo con el cliente, permitió definir requisitos y orientar el diseño web con retroalimentación oportuna.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades que he enfrentado en el desarrollo del Proyecto APT se relacionan con el proceso de familiarización con las herramientas de codificación y entornos de desarrollo, así como con el diseño de las vistas UML bajo la arquitectura 4+1. Para abordar esta situación, he decidido trabajar de manera paralela en la elaboración de dichas vistas y en la implementación del código, de modo que el diseño y la construcción del sistema avancen de manera complementaria. Asimismo, para anticipar posibles complicaciones en la configuración del servidor debido a nuestra limitada experiencia en el uso de sistemas operativos basados en Linux. Como estrategia para mitigar este desafío, hemos planificado la simulación de la implementación del servidor en una máquina virtual, lo que nos permitirá adquirir experiencia práctica en un entorno seguro y controlado antes de desplegar la solución definitiva.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Mi trabajo lo he hecho bien, lo único que queda ahora es avanzar en documentar y en el desarrollo del proyecto, que si logramos avanzar rápido podemos integrar algo relacionado con la IA.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? No tengo ninguna inquietud, solo queda avanzar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos que las actividades deban ser redistribuidas, los roles están definidos, y cada uno avanza y aporta cuando puede.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? A pesar de tener 1 menos las últimas 2 semanas por licencia médica, logramos nuestros objetivos, aunque sea parcialmente en el diseño arquitectónico. Logramos avanzar bastante bien, conocer las reglas del negocio y su contexto, conocer las herramientas con las que desarrollaremos, instalar el ambiente de desarrollo en cada computador del equipo, crear el modelo EER inicial, configurar Django con MySQL, entre otros. En los aspectos a mejorar sería mejorar el diseño visual que como equipo lo hemos conversado pero no lo hemos materializado y creo que es una herramienta importante para apoyarnos en la codificación de la página. Y otro aspecto a mejorar sería añadir funcionalidades integradas con IA.